2014年全省水利工作要点

(征求意见稿)

2014年全省水利工作的总体要求是，认真贯彻十八大以及十八届二中、三中全会，全国和全省经济、农村工作会议，全国水利厅局长会议精神，坚持以增强水利对经济社会发展支撑保障能力为主线，以水利惠民为根本，以水生态文明为引领，以深化水利改革为动力，开源与节流并重、兴利与除害统筹、城乡保障与生态保护并行、公益化支撑与市场化运作结合，全面提升水资源综合支撑保障能力，全面提高防洪抗旱减灾能力，全面改善水环境水生态承载能力，全面加强水利民生服务能力，全力推进传统水利向现代水利跨越发展，为经济文化强省建设作出积极贡献。

一、加快重点工程建设，提升水资源保障能力

1、加快推进雨洪资源利用。推动出台加快雨洪资源利用的意见，完善雨洪资源利用扶持政策，启动雨洪资源利用一期工程，实施米山等5座大中型水库增容，新建庄里等3座山丘区水库和麒麟湖等6座平原水库，加快沂沭河洪水调配工程建设。建立雨洪资源利用目标责任制，逐个项目明确前期工作、配套资金筹集、开工建设、完工验收等时间节点，实行专人负责，强化跟踪督导。

2、加快治理防洪薄弱环节。集中力量打好中小河流治理攻坚战，继续实施徒骇河和德惠新河续建工程，新开工52个中小河流治理项目，确保在建、已建项目达到123个；力争启动洙赵新河、泗河治理，完成15座大中型病险水库、10座大中型病险水闸和190座小型水库除险加固项目年度任务，启动重点山洪沟防洪治理。

3、加快农田水利建设。加强防洪排涝设施建设，完善农田灌排设施体系。加快推进24处大中型灌区续建配套与节水改造，实施好103个小农水重点县建设，建设“旱能浇、涝能排”高标准农田385万亩，提高灌溉对粮食生产的贡献率。制定出台实施农业节水纲要的意见,大力发展管道灌溉、喷灌、微灌等高效节水灌溉工程，坚持政府主导、政策支持的原则，鼓励、扶持农业龙头企业、农民用水合作组织和各类家庭农场发展高效节水灌溉。启动节水灌溉高产示范区建设试点。

4、加快构建骨干水网。胶东调水工程实现全线通水，启动实施引黄济青改扩建工程建设，确保完成年度建设任务。保障南水北调东线干线工程良好运行，全面开工建设南水北调配套工程，力争完成14个供水单元建设。依托全省“T”字型骨干水网，加快区域性水网规划建设，有效提升长江水、黄河水与当地水的综合配置能力。

5、加快实施农村饮水安全工程。新解决规划内280万人口饮水不安全问题，完成240个省重点贫困村通水任务。加快沿黄地区饮水安全平原水库建设，大力发展集中规模供水，推进城乡供水一体化。加强水质监测处理，提升农村供水水质。鼓励各地开展农村饮水安全提升工程。

6、加快推进水生态文明建设。划定水生态控制“红线”，探索对维持河道生态基流、地下水超采区修复治理等相关指标的考核，启动地下水超采区生态治理，做好利用亚行贷款综合治理淄博—潍坊地下水漏斗区域示范项目相关工作，争取将鲁西北地下水超采区治理纳入国家规划，探索实行地下水水量水位双控制制度。扩大水生态文明建设试点，有序推进济南、青岛、临沂等国家级和部分省级水生态文明城市创建试点。加快沂蒙山区水土流失重点治理项目、坡耕地综合治理工程和生态清洁型示范小流域建设，治理水土流失面积1600平方公里。新增国家水利风景区6处、省级水利风景区10处。

7、加快水利信息化建设。启动实施“金水工程”二期项目，建设省、流域、市三级数据中心和重点数据库，启动地市级数据中心建设，初步形成全省水利数据中心体系。依托水利数据中心，构建防汛抗旱决策、水资源管理、农村水利、电子政务、信息公开、水利移民等业务应用系统。加快基础水文站网建设，提升信息采集、传输和处理自动化水平。

二、加强水利管理，提升行业管理效能

8、加强水资源管理。完成全国最严格水资源管理制度试点工作。完善水资源使用权用途管制制度，探索编制水资源资产负债表。依法划定地下水禁采区、限采区，加强水功能区监督管理，开展重要饮用水水源地安全保障达标建设。推进集约节约用水，严守“三条红线”，认真组织最严格水资源管理考核工作，发展节水型经济，建设节水型社会。全省年度用水总量控制在246亿立方米以内，万元工业增加值用水量比2010年下降21%，农田灌溉水有效利用系数0.629，重要江河湖泊水功能区水质达标率50%以上。

9、加强防汛抗旱应急管理。进一步健全完善省、市、县、乡四级防汛组织指挥机构，坚持专业化与社会化相结合，加强应急抢险救援队伍建设。加快山洪灾害县级非工程措施补充完善项目实施，抓好省级和市级山洪灾害防治监测预警平台建设，编制完成重点地区洪水风险图。加快推动省级防汛抗旱物资储备库建设，进一步明确省、市、县三级防汛物资储备职责，尽快建立防汛抗旱物资储备体系。修订完善大中型水库、骨干河道、蓄滞洪区的防洪调度预案与应急抢险预案，强化实战演练，确保安全度汛。

10、加强和创新河湖管理。开展河道执法规范化建设和省级河道执法规范化管理单位创建活动，力争20个河道管理单位达到省级示范标准。实行河湖开发利用和保护分区管理，开展河湖水域岸线登记和确权划界工作，加强河湖空间用途管制，落实全省流域面积50平方公里以上的1049条河流的管理主体和管理权限。建立建设项目占用水利设施和水域岸线补偿制度，有序推进河湖休养生息。

11、加强水行政执法管理。加快出台《山东省水土保持条例》和《山东省水文管理办法》。进一步理顺执法机制，加强与有关部门的联合执法。推进水利综合执法工作，建立健全综合执法网络，加强专职执法队伍建设，完成重点水管单位和乡镇水利服务机构水政执法队伍建设任务。继续开展水政执法规范化建设和示范单位创建工作，加强执法能力建设，开展水生态保护专项执法活动，切实维护良好水事秩序。

12、加强工程建设和运行管理。以“水利建设管理改革创新年”为主线，推行中小水利工程“一县一法人”模式。加快投资计划执行，确保按时间节点要求完成水利工程年度建设任务。严格项目建设程序、制度和质量管理，加强工程质量“飞检”和项目稽察，开展项目法人、文明工地、工程质量等考核、评优活动。落实安全生产监管责任和主体责任，强化安全隐患排查治理，杜绝重特大事故发生。加快市场主体诚信体系建设步伐，严格企业资质和人员资格管理，建设信用信息公开平台，加大水利建设市场秩序的整治力度。以水利工程管理绩效考核为抓手，持续推进工程管理的规范化、精细化和现代化，力争国家级水管单位达到6个、省级水管单位突破100个。

13、加强水利前期管理。组织开展现代水利示范县创建工作。完成水中长期供求规划、水资源保护规划、灌溉总体规划、治涝规划等编制任务，启动“十三五”水利发展规划、“一圈一带”水利专题规划编制工作。加快水利前期工作，对逾期未完成前期工作任务的，酌情压减投资计划。

14、加强水利科技创新管理。围绕咸水亚淡化用于灌溉、标准化农田水利建设、洪水资源化利用等重大关键技术，积极争取省部级以上重大科技计划。推动实施“水生态文明建设关键技术研究与示范”项目，加快水利综合试验基地建设。加强水利科技创新制度建设，推进“工程带科研”政策落实。依托中欧水资源交流平台，加强与丹麦等欧洲国家在水生态文明城市建设等领域的水利科技合作。

三、深化水利改革，创新体制机制

15、加快水行政管理体制改革。出台《关于深化水利改革的意见》。加大水行政审批事项精简、下放、合并力度，优化审批流程，推行网上审批和项目评审首席专家负责制；对市场机制能有效调节的，一律取消审批；进一步下放直接面向基层、量大面广的审批事项；对水文、涉河审批等事项进一步分类合并。推动总投资在1亿元以下的大型灌区续建配套与节水改造项目可研报告以及年度实施方案委托审批。

16、健全水利投融资机制。全面推进水利项目建设事权划分，探索开展省级项目、省与市县共管项目以及市县项目分类管理。足额征收水利建设基金、从土地出让收益计提农田水利建设资金、水资源费、水土保持补偿费等水利规费，并全部用于水利建设。鼓励引导社会资本投资农田水利、引调水工程、雨洪资源利用等水利建设，允许以水利、供排水资产以及相关收益权等作为还款来源和抵押担保物。积极发展BT、BOT、TOT等新型水利项目融资模式，鼓励引导企业和个人以合资、独资、特许经营等混合方式投资水利。积极拓宽水利移民帮扶投资渠道，尽快建立水利移民综合帮扶工作机制。

17、建立合理水价形成机制。以县（市）为单位推进多水源区综合水价改革试点。推进农业水价综合改革，农业灌溉定额内用水给予终端水价优惠，超定额用水逐步实行累进加价。调整水资源费征收标准，严格落实工业与服务业行业用水定额（计划）管理和超定额累进加收水资源费制度，城镇居民生活用水实行阶梯式水价制度，城镇非居民和特种用水实行超定额累进加价制度。

18、深化水利建设管理体制改革。围绕市场主体监管、安全生产、招标投标、项目管理等环节，加强制度创新、管理创新和手段创新。建立健全水利建设市场信用体系，建立宽进严管、能进能出能停和优胜劣汰的监管机制。深化招标投标管理改革，推进水利工程招投标全部进入公共资源交易平台进行交易，试行电子招标。逐步推行代建制等建管模式。

19、健全水利工程运行管理体制。巩固国有大中型水利工程管理体制改革成果，足额落实“两项经费”。深化水管单位内部改革，积极推行“按需设岗、竞争上岗，以岗定薪、岗变薪变”的内部竞争机制和岗位绩效工资制度。以小型水库管理体制改革为重点，启动小型水利工程管理体制改革，完成莒县、宁津县、沂源县3个国家小型水利工程管理体制改革试点县任务。开展农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点，探索推进管养分离，推广财政资金购买公共服务，试行水利工程物业化管理。强化基层水利服务效能建设，将水文监测设施看管、维护以及辅助监测纳入基层水利服务机构职责范围。

20、建立健全水权水市场。依据水资源综合规划和有关河湖、水库的水量分配方案，对省内地表、地下以及外调水源进行确权登记，逐步明确各市的初始水权。建立健全水权水市场交易制度体系，稳步开展水权水市场交易试点，鼓励引导地区间、用水户间水权交易，推动水权交易平台建设。

21、探索建立水生态补偿机制。按照“谁开发谁保护、谁受益谁补偿”原则，研究制定生态脆弱区补偿办法，逐步建立水生态补偿机制。探索开展重要水源地、水土流失区、蓄滞洪区、库区和水生态修复治理区补偿工作试点。

四、推进和谐行业建设，营造良好氛围

22、扎实开展水利行业群众路线教育实践活动。紧紧围绕保持和发展党的先进性纯洁性，以为民务实清廉为主要内容，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，心系群众、水系民生，集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风“四风”问题，教育引导水利系统党员干部树立群众观点，弘扬优良作风，解决突出问题，保持清廉本色，以作风转变推动工作落实。

23、进一步推动作风转变。深入贯彻中央八项规定、厉行节约反对浪费条例和省委实施意见，坚持勤俭办事，积极开展“庸懒散”专项治理，推动改进作风制度化、常态化、长效化。深入开展“同业对标、争先进位”活动，对照先进找差距，自我加压争一流，努力形成比学赶超的浓厚氛围。

24、加强干部队伍建设。深化干部人事制度和事业单位改革，按照工程优质、干部优秀、服务优良的要求，加强领导班子、干部队伍建设和干部交流，加大基层水利队伍教育培训力度。

25、推进和谐机关建设。加强惩治和预防腐败体系建设，全面落实党风廉政建设责任制，加大执纪监督和案件查办力度。扎实推进水利系统精神文明创建，维护巩固荣誉成果。提升机关政务服务水平，加强水利公益性宣传，努力营造“风正、气顺、心齐”的干事创业环境。